**Biblioteca Pessoal**

**Plano de iteração**

# Importantes Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| 1ª Iteração (Active) | 05/11/14 |
| 2ª Iteração | 17/11/14 |
| 3ª Iteração | 26/11/14 |
| 4ª Iteração | 10/12/14 |
| Entrega final | 17/12/14 |

# 2. Objetivos em alto nível

* Entrega de documentação inicial
* Protótipo de layout/Wireframes do website
* Construção do banco de dados

# 3. Itens de trabalho atribuídos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name / Description** | **Priority** | **Size estimate (Points)** | **State** | **Target iteration** | **Assig-ned To** | **Effort estimate left (hours)** |
| Criação do documento de requisitos | Crítica |  | Concluído | 1 | Matheus e Frederico |  |
| Criação do documento de casos de uso | Crítica |  | Concluído | 1 | Matheus e Frederico |  |
| Criação do documento de plano de projeto | Crítica |  | Concluído | 1 | Matheus |  |
| Criação do documento de plano de iteração | Crítica |  | Em progresso | 1 | Philippe e Danilo | 2h |
| Criação do documento de riscos | Moderada |  | Em progresso | 1 | Philippe e Danilo | 2h |
| Criação da Work Item List | Moderada |  | Concluído | 1 | Matheus e Frederico |  |
| Criação do documento de gerência de configuração | Moderada |  | Em progresso | 1 |  |  |
| Criação do modelo ER do banco de dados | Baixa |  | Em progresso | 1 | Matheus |  |
| Criação do script de criação do banco de dados em MySQL | Baixa |  | Em progresso | 1 | Matheus |  |
| Protótipo da interface do sistema (HTML) | Crítica |  | Em progresso | 1 |  |  |

# 4. Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problemas** | **Status** | **Notes** |
| Computador danificado(Danilo) 02/11 | Ativo | Computador não liga, sem prazo pra manutenção. Solução 1 Usar equipamento alternativo. Solução 2: Commits com outro usuário especificando "Danilo's commit:" na descrição até que outro equipamento seja providenciado. |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 5. Evolução de objetivos

-Documentação Inicial 90% concluída

-Layout/Wireframes 30% concluída

-Banco de Dados 90% concluído

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Data da avaliação | 17/12/14 |
| Participantes | Danilo Dourado Frederico Cruz Matheus Magalhães  Philippe Correia |
| Projeto status | Em andamento |

## **Avaliação de acordo com os objetivos**

Os documentos do sistema entregues estavam favoráveis, que se entenda por favorável um documento claro, objetivo sem ambiguidades e coerente com as ideias do projeto.

Quanto a implementação a equipe reservou um tempo maior nesta iteração para essa finalidade e apesar do projeto não ter sido concluído acredito que 80% do previsto foi implementado.

03/11