Biblioteca Pessoal

Plano de projeto

# Introdução

Este projeto visa o desenvolvimento de um sistema que gerencia uma biblioteca pessoal para cada usuário. É possível cadastrar livros e emprestá-los para usuários ou não usuários e o sistema notificará as duas partes envolvidas no empréstimo quando a data de devolução estiver próxima.

# Organização do projeto

A equipe está composta por quatro desenvolvedores e será auto organizável, deste modo os papeis de gerente, analista e desenvolvedor serão inerentes de todos os participantes. Como será utilizada uma metodologia ágil de desenvolvimento (SCRUM), ficou definido que Philippe Correia, por ter maior contato com a tecnologia usada no projeto, será o Scrum Master. Teremos um dos membros como um Product Owner interno, mas ainda não foi definido.

# Práticas de projeto e medidas

Os documentos gerados serão compartilhados e inspecionados por toda a equipe; a equipe se reunirá no mínimo uma vez por semana para tomada de decisões.

# Cronograma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iteração** | **Objetivos** | **Período** | **Velocidade** |
| #0 | Documentação | 13 dias |  |
| #1 | SGBD e Protótipo de Páginas | 8 dias |  |

# Implantação

O...