Controlador de Gastos

Plano de projeto

# Introdução

Este projeto visa o desenvolvimento de um aplicativo para Android onde o usuário poderá gerenciar suas finanças de forma fácil e rápida. O sistema será capaz de gerar relatórios, enviar comunicados ao usuário e fazer previsões de acordo com hábitos, deixando o usuário bem informado quanto aos seus gastos e planos e exigindo cada vez menos dele.

Não haverá vinculo com outros sistemas.

# Organização do projeto

A equipe está composta por um gerente de projeto e de configuração (Mariana Uaquim), um arquiteto (Fernando Medeiros), um cliente e analista de requisitos (Matheus Magalhães) e um gerente de testes (Anderson Sampaio).

# Práticas de projeto e medidas

Apesar de haver um responsável, os documentos gerados serão compartilhados e inspecionados por toda a equipe; a equipe se reunirá no mínimo uma vez por semana para tomada de decisões;

# Cronograma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iteração** | **Objetivos** | **Período** | **Velocidade** |
| I1 | Objetivos   1. Riscos, Gerente 2. itens da iteração, Gerente 3. Plano de projeto, Gerente 4. Plano de iteração, Gerente 5. Documento de requisitos, Analista 6. Documento de casos de uso, Analista 7. Implementação – protótipo de telas, Equipe 8. Modelo de casos de uso, Gerente 9. Documento de configuração, Gerente 10. Documento de inspeção, Gerente | 22/01/2013a 29/01/2013 | 8 dias |
| I2 | Objetivos   1. Atualização dos documentos da 1ª iteração 2. Apresentar o modelo do Banco de dados 3. Sequência de telas 4. Documento de arquitetura, Arquiteto 5. Modelos UML, Arquiteto 6. Implementação – cadastro de gastos, ganhos e exibição de histórico | 07/03/2013a 12/03/2013 | 15 dias |

# Implantação

O aplicativo será postado no Google Play e baixado pelo usuário.